프로젝트 정기 회의록

일시: 2024년 9월 23일 오후 7시
참석자: 박서준, 이지은, 최민호, 정유나

안건 1. 역할 분담 확정
백엔드와 대출 로직은 박서준이, 화면과 사용자 연동은 이지은이 담당한다. 설계 문서와 발표 자료, 사용자 매뉴얼 작성은 최민호가 맡는다. 정유나는 테스트 데이터 준비를 돕기로 했다.

안건 2. 일정 점검
다음 주까지 요구사항 명세를 확정하고, 데이터베이스 스키마 초안을 공유하기로 했다. 중간 발표 전까지 대출과 반납의 기본 흐름을 동작 가능한 수준으로 완성한다.

안건 3. 협업 도구
코드는 깃 저장소로 관리하고, 일정과 논의는 단체 채팅방을 통해 공유한다.